# データ分析PoC全体工程プロンプト集（実務向け）── Python＋再現可能なハーネスで「証明」する【国内出典・2026年6月】

うさうさ研修工房 ｜ データ分析のPoCを、企画から本番移行まで。Pythonで実装し、再現可能なハーネス（検証基盤）で回す。国内の学会・公的・専門出典をURL付きで参照。

データ分析のPoC（概念実証）は、「このデータで、その精度・効果が本当に出るのか」を本格開発の前に小規模で確かめる取り組みです。目的は分析を作り込むことではなく、成り立つかを証明すること。本集は、データ分析PoCを 企画→データ準備→EDA→モデリング→評価→ハーネス化→判定→本番移行 の全工程で、Python実装と再現可能なハーネスエンジニアリングを軸に、実務向けプロンプト化したものです。成果物に厳しく、人にやさしく。判定は人がする。 { } は埋める。

用語の前提（ハーネスエンジニアリング）：本集では「ハーネス」を再現可能な検証・評価の基盤（実験ハーネス）＝データ・コード・環境・乱数を固定し、data→前処理→特徴量→モデル→評価→レポートを一発で再実行できる仕組み、の意味で使います。自動車のワイヤーハーネスを指す場合は、その向き（製造データ分析・外観検査PoC等）に作り直しますので教えてください。

鉄則：①PoCは証明であって制作ではない ②目標精度・効果の完了基準を先に決める ③データ品質を疑う（正解データのブレ・リーク） ④ベースラインを必ず置く ⑤結果は再現可能なハーネスで担保 ⑥Go/No-Go/Pivotを事実で断言、撤退も成功。

## 目次

- 前提（データ分析PoCモード）

- 工程1. PoC企画（問い・仮説・完了基準）

- 工程2. データ準備・データ品質

- 工程3. 探索的データ分析（EDA）

- 工程4. 分析・モデリング（ベースライン→比較）

- 工程5. 評価（指標・リーク・過学習）

- 工程6. ハーネス化（再現可能な検証基盤）

- 工程7. 判定・報告

- 工程8. 本番移行判断（MLOps・ドリフト）

- ★ Python実装ハーネスの型

- ★ データ分析PoCの落とし穴

- ★ 企画書／報告書テンプレ

- 参考（国内出典）

- 早見表

## 0. 最初に宣言（データ分析PoCモード）

ここからデータ分析のPoCを全工程で回す。前提：
- 目的は「証明」：このデータで目標精度・効果が出るかを、本格開発の前に小規模で確かめる
- 工程：企画→データ準備→EDA→モデリング→評価→ハーネス化→判定→本番移行
- 完了基準を先に決める：どの指標が・どの値になれば完了か（後から緩めない）
- データ品質を疑う：正解データのブレ・欠損・偏り・データリークを点検
- ベースライン（単純な基準）を必ず置き、それを超えるかで価値を判断
- 結果は再現可能なハーネスで担保：乱数seed・データ/コード/環境を固定し、一発で再実行
- 実装はPython（pandas/numpy/scikit-learn等）、ただし最小・使い捨て前提
- 判定は事実で。Go/No-Go/Pivotを断言。撤退も成功。最終判断は人
- 国内の学会・公的・専門出典をURL付き・種別明記で裏取り。捏造・誇張禁止
対象：{検証したい問い／例：過去ログから離脱を予測できるか 等}／データ：{概要}
厳しくするのは判定だけ。精神論・人格攻撃は不要。

## 工程1. PoC企画（問い・仮説・完了基準）

【解説】ML/データ分析PoCの失敗は企画段階の不足に集中します。関係者の期待値、データの量と質、PoCから本番への全体プロセス設計が抜けると詰まる、と研究会報告が指摘します（JUSE/SQiP）。だから先に「問い・仮説・完了基準・データの当て」を固める。

【PoC企画】このデータ分析PoCの企画を、実務で使える形に固めて。
- 解きたい問い／なぜやるか（ビジネス・現場の課題）
- 検証仮説（◯◯データから△△を予測/把握できるはず、を一文で）
- 完了基準：どの指標（精度/再現率/効果指標）が・どの値になれば「成功」か。No-Goラインも
- 関係者の期待値（何ができれば満足か）を先に擦り合わせる観点
- 必要データ（量・質・正解データの有無）と入手可否
- スコープ（やる/やらない）・期間・体制・PoC→本番の全体像
漠然とした目標は測れる完了基準に直して。曖昧は私に質問して。

参考：ML案件は関係者の期待値調整・データの量と質・PoC〜本番の全体プロセス設計の不足でつまずきやすく、要求分析→実データでのPoC→要求精緻化の仮説検証サイクルが有効（JUSE/SQiP ソフトウェア品質管理研究会・AI-Practiceチーム論文, 2020）— https://www.juse.or.jp/sqip/workshop/report/attachs/2020/5_ai_practice_ronbun.pdf

## 工程2. データ準備・データ品質

【解説】データ品質がPoCの土台。特に「正解データのブレ」（同じものに違うラベル）があると、モデルは何を正として学べばよいか分からない、と実務報告が警告します（ブレインパッド）。リーク（答えが特徴量に混入）も致命的。

【データ準備】Pythonでデータを準備し、品質を点検して。
- 取得・整形（pandas）：型・単位・欠損・重複・外れ値を確認
- 正解データのブレ点検：同じ対象に矛盾するラベルがないか（あればアノテーション基準を見直す）
- データリーク点検：未来情報・答えそのもの・IDなどが特徴量に混入していないか
- 分割：train/validation/test を、時系列なら時間順で、漏れなく分ける（分割後に前処理を学習）
- 偏り：クラス不均衡・サンプルの偏りを確認
品質が怪しい所は「事実」として報告。きれいに見せない。

参考：PoCでは正解データにブレがあるとそのまま分析を進めるのが困難で、アノテーション方法から見直す必要がある（ブレインパッド DOORS・データサイエンティスト実務解説）— https://www.brainpad.co.jp/doors/knowledge/01_dx_planning_poc_phase/

## 工程3. 探索的データ分析（EDA）

【解説】モデルの前にデータを見る。分布・欠損・相関・外れ値を把握し、仮説とデータの相性を確かめます。

【EDA】Pythonで探索的データ分析をして。
- 各変数の分布・要約統計・欠損率（pandas/describe, value_counts）
- 目的変数との関係（相関・群別集計・可視化の指示：ヒストグラム/散布図/箱ひげ）
- 外れ値・異常値・時系列なら傾向や季節性
- 仮説に効きそうな特徴の当たり、データの限界（足りない情報）
- 可視化はコードで再現できる形に
事実と解釈を分けて。気づいた限界は隠さず挙げて。

## 工程4. 分析・モデリング（ベースライン→比較）

【解説】まずベースライン（最頻値予測・単純ルール・線形モデル等）。それを超えなければ複雑なモデルの価値はありません。グリッドサーチ等で比較します。

【モデリング】Pythonで、ベースラインから順に作って。
- まずベースライン（最頻クラス/単純ルール/線形 など）を実装し、評価値を記録
- 次に候補モデル（scikit-learn等）を数種、同じ分割・同じ指標で比較
- ハイパーパラメータ探索（グリッド/ランダムサーチ）は交差検証の中で
- random_stateを固定し、結果が再現するように
- 「ベースラインをどれだけ超えたか」で価値を判断
モデルの作り込みより、公平な比較を優先して。

参考：機械学習開発は構想・PoC・実装・運用の4ステップに大別され、PoCは試行錯誤を伴うためアジャイル型で進めることが多い（日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会「機械学習始めました」, 2020）— https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/lofurc000000b72d-att/machine_learning.pdf ／ PoCキャンバスを用いた機械学習システム開発（日本ソフトウェア科学会 MLSE, 2019）— http://jssst.or.jp/files/user/taikai/2019/MLSE/mlse1-3.pdf

## 工程5. 評価（指標・リーク・過学習）

【解説】評価が勝負。不均衡データで「正解率」は誤導（多数派に倒すだけで高く出る）。問題に合う指標を選び、過学習・リークを疑います。

【評価】Pythonで、完了基準に照らして正しく評価して。
- 指標選定：不均衡なら正解率でなく適合率/再現率/F1/AUC/PR-AUC等、問題に合うものを
- test（一度も触っていないデータ）で最終評価。validationで選んだものをtestで確認
- 過学習点検：train vs validation/test の差、学習曲線
- リーク再点検：異常に高い精度は、まずリークを疑う
- 完了基準（工程1）に対して 達成/未達 を数値で
精度は実測で。良く見えるときほどリークを疑って。

参考：AI・機械学習は学習させて初めて結果が分かるため、どの精度になれば完了とするかを事前に合意することが重要（@IT・AI機械学習の用語辞典「PoC」）— https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1906/20/news018.html

## 工程6. ハーネス化（再現可能な検証基盤）

【解説】ここがハーネスエンジニアリングの中核。PoCの結果が「たまたま」でなく再現できることを、基盤として担保します。乱数・データ・コード・環境を固定し、一発で再実行できるパイプラインに。

【ハーネス化】この分析を、再現可能なハーネスにして。
- 乱数固定：numpy/random/フレームワークのseedを一元管理
- データ固定：使用データのバージョン/ハッシュ、前処理の手順を記録（生データは書き換えない）
- 環境固定：依存パッケージをバージョン込みで固定（requirements/lock）
- パイプライン：data→前処理→特徴量→学習→評価→レポート を、1コマンドで再実行
- 成果物固定：指標・図・モデルを決まった場所に出力（実行ごとに上書きでなく記録）
- 回帰：同じ入力で同じ結果が出るか、再実行で確認（揺れたら原因を特定）
「もう一度走らせたら同じ結果が出る」を保証する形にして。

## 工程7. 判定・報告

【判定・報告】結果を完了基準に照らして判定し、報告書に。
- 完了基準ごとに 達成/未達 を数値・事実で（ベースライン比も）
- うまくいった所だけでなく、未達・データの限界・リスクも
- 判定：Go（本番化）/No-Go（中止）/Pivot（問題やデータを変えて再検証）を断言
- 性能がビジネスで使えるレベルに届かない場合の選択肢（問題の再設定／データ集め直し／運用でカバー）
- 読み手（経営層/現場）に合わせ結論先・要点先で
誇張せず事実で。未検証・未達は明記。

参考：PoCでモデル性能がビジネスで使えるレベルに達しない場合、問題を設定し直す・データを集め直す・運用でカバーする等で対応することが多い（ブレインパッド DOORS）— https://www.brainpad.co.jp/doors/knowledge/01_dx_planning_poc_phase/

## 工程8. 本番移行判断（MLOps・ドリフト）

【解説】Goでも、PoCのコード（ノートブック）はそのまま本番にしない。本番ではデータドリフト・運用・監視・再学習（MLOps）が新たに要ります。

【本番移行判断】Goの場合の本番への橋渡しを整理して。
- PoCコード/ノートブックは捨てる前提（本番は要件・設計から作り直す）
- PoCの学び（効いた特徴・データの限界・必要精度・前処理）を本番要件に変換
- 本番で要る追加検証：データドリフト監視・再学習方針・推論性能・データ基盤・運用監視（MLOps）
- 倫理・公平性・個人データの扱い（本番で効いてくる観点）
- PoCのまま運用に居座る「PoC死」への歯止め
学びを引き継ぎ、ノートブックは引き継がない形に。

## ★ Python実装ハーネスの型

このデータ分析PoCのPython実装ハーネスの骨格を作って。
- プロジェクト構成：data(raw/processed)/ notebooks(探索用)/ src(再現用)/ outputs(指標・図・モデル)/ requirements
- 設定：seed・パス・パラメータを1つの設定に集約（散らばらせない）
- パイプライン関数：load_data → clean → features → split → train → evaluate → report を分離
- 再現コマンド：1行で全工程を再実行できるエントリポイント
- ログ：各工程の入出力・指標・乱数seed・データバージョンを記録
- 回帰チェック：同じ入力で同じ指標が出るかを確認する小さなテスト
ノートブックは探索、srcは再現、と役割を分けて。最小でいいが再現性は妥協しない。

## ★ データ分析PoCの落とし穴

- データリーク：答えや未来情報が特徴量に混入し、精度が嘘になる。→分割後に前処理、異常な高精度は疑う。

- 指標の誤り：不均衡データで正解率を見て誤判断。→問題に合う指標（F1/AUC等）。

- ベースラインなし：複雑なモデルの価値が分からない。→まず単純な基準を置く。

- 正解データのブレ：ラベルが矛盾し学習が成立しない。→アノテーション基準から見直す。

- 再現できない：seed未固定・データ/環境が変わり結果が揺れる。→ハーネス化で固定。

- 期待値の不一致／PoC死：関係者の期待がズレ、PoCを繰り返すだけ。→完了基準と移行判断を先に。

## ★ 企画書／報告書テンプレ

【企画書テンプレ】データ分析PoC企画書を1枚で。
- 問い・課題 / 仮説（一文）/ 完了基準（指標と目標値・No-Goライン）
- 対象データ（量・質・正解データ）/ スコープ / 期間・体制
- 検証方針（ベースライン・候補手法・評価指標）/ 想定リスク（データ不足・リーク・偏り）
意思決定者が着手可否を判断できる粒度で。

【報告書テンプレ】データ分析PoC報告書を1枚で。
- 問い・仮説 / 完了基準 / データ概要 / 検証方法
- 結果（指標を数値で、ベースライン比、test評価、未達も）
- 再現性（ハーネスで再実行可能か）/ 判定（Go/No-Go/Pivot＋理由）
- 本番化で要る追加検証（ドリフト・運用・MLOps）/ 残課題
誇張せず事実で。良すぎる結果はリークを疑った旨も。

## 参考（国内出典・URL付き／種別を明記）

データ分析PoCは実務・工学寄りのため、学会・研究会・業界団体・公的機関・専門メディアの整理を中心に参照します（査読論文に限りません）。

- JUSE/SQiP ソフトウェア品質管理研究会 AI-Practiceチーム「機械学習プロジェクト 成功のための PoC 要求分析」, 2020（研究会論文）— https://www.juse.or.jp/sqip/workshop/report/attachs/2020/5_ai_practice_ronbun.pdf

- 日本ソフトウェア科学会 機械学習工学研究会（MLSE）「PoCキャンバスを用いた機械学習システムの開発」, 2019（学会研究会）— http://jssst.or.jp/files/user/taikai/2019/MLSE/mlse1-3.pdf

- 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会「機械学習始めました」, 2020（業界団体技術資料：ML開発4ステップとPoC）— https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/lofurc000000b72d-att/machine_learning.pdf

- ブレインパッド DOORS「機械学習プロジェクト 企画・PoCフェーズの落とし穴」（専門メディア・実務）— https://www.brainpad.co.jp/doors/knowledge/01_dx_planning_poc_phase/

- @IT（ITmedia）AI・機械学習の用語辞典「PoC」（専門メディア：完了精度の事前合意）— https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1906/20/news018.html

- IPA 社会基盤センター：PoC（概念実証）実施報告（公的機関の実例）— https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200623.html

注：URL・内容は調査時点（2026年6月）。各サイトで最新情報を再確認すること。上記は査読論文に限らず国内の学会・研究会・業界団体・公的・専門出典が中心です（データ分析PoCは工学・実務寄りの概念のため）。AIや分析の出力は人手検証の上で使い、最終判断は人が行うことを前提とします。出典を出せない主張は載せない。

## 早見表（データ分析PoC全体工程）

| 工程 | やること | 1行 |
| --- | --- | --- |
| 1 企画 | 問い・仮説・完了基準・データの当て | 目標指標と値・No-Goを先に、期待値を擦り合わせ |
| 2 データ準備 | 整形・品質・リーク・分割 | 正解データのブレとリークを疑う |
| 3 EDA | 分布・欠損・相関・限界 | データを見てから作る、限界を隠さない |
| 4 モデリング | ベースライン→比較 | まず単純な基準、公平な比較、seed固定 |
| 5 評価 | 指標・test・過学習 | 不均衡で正解率を使わない、高精度はリーク疑い |
| 6 ハーネス化 | seed/データ/環境/再実行/回帰 | 一発で再現できる検証基盤にする |
| 7 判定・報告 | 基準照合・Go/No-Go/Pivot | 事実で断言、未達も明記 |
| 8 本番移行 | 橋渡し・MLOps・ドリフト | ノートブックは捨て学びを引き継ぐ |
| ハーネスの型 | 構成・設定・パイプライン・ログ | 探索はnotebook、再現はsrc |
| 落とし穴 | — | リーク/指標誤り/基線なし/ラベルブレ/非再現/PoC死 |

うさうさ研修工房 ｜ データ分析PoCは証明。基準を先に、ベースラインを置き、再現できるハーネスで、事実で判定。