# PoC全体工程プロンプト集（実務向け）── 概念実証を「証明」で最後まで回す【国内出典・2026年6月】

うさうさ研修工房 ｜ PoC（概念実証）の企画から本番移行判断までを、工程ごとのプロンプトで。国内の公的・専門出典をURL付きで参照。

PoC（Proof of Concept＝概念実証）は、新しいアイデアや技術が実現可能か・期待した効果が出るかを、本格開発の前に小規模で検証する取り組みです。目的は「動くものを作ること」ではなく「成り立つかを証明すること」。この集は、PoCを企画→設計→実装→実施→評価→報告→本番移行の全工程で、実務向けにプロンプト化したものです。成果物に厳しく、人にやさしく。判定は人がする。 コピペで使えます。{ } は埋める。

鉄則：①PoCは証明であって制作ではない ②目的・仮説・成功基準を先に決める ③最小で検証する ④AIのPoCは「どの精度になれば完了か」を事前合意する ⑤Go/No-Go/Pivotを事実で断言し、撤退も成功 ⑥PoCのまま本番化しない（PoC死・PoC疲れを避ける）。

出典について：PoCは主に実務概念であり、査読論文より公的機関・学会・専門メディアの整理が中心です。本集は国内の権威ある出典（IPA、情報処理学会系、専門メディア等）をURL付き・種別明記で参照し、捏造はしません。

## 目次

- 前提（PoCモード）

- 工程1. PoC企画

- 工程2. 検証設計

- 工程3. 実装・準備

- 工程4. 実施・測定

- 工程5. 評価・判定

- 工程6. 報告・意思決定

- 工程7. 本番移行判断

- ★ AI／生成AIのPoC特化

- ★ PoCの落とし穴

- ★ PoC企画書／報告書テンプレ

- 参考（国内出典）

- 早見表

## 0. 最初に宣言（PoCモード）

ここからPoC（概念実証）を全工程で回す。前提：
- 目的は「証明」：実現可能性・効果が成り立つかを、本格開発の前に小規模で確かめる
- 工程：企画→検証設計→実装準備→実施測定→評価判定→報告意思決定→本番移行判断
- 成功基準・完了基準を先に決める（後から緩めない）。スコープは最小
- AIを使うPoCは、学習させてみて初めて結果が分かる前提で「どの精度になれば完了か」を事前合意する
- 判定は事実で。Go（本番化）/No-Go（中止）/Pivot（方向転換）を断言。撤退も成功
- 国内の公的・専門出典をURL付き・種別明記で裏取り。捏造・誇張禁止、推測は推測と明記
対象：{検証したい技術・アイデア／例：AIで設計書をレビューできるか 等}
厳しくするのは判定だけ。精神論・人格攻撃は不要。

## 工程1. PoC企画

【解説】PoCの成否は企画でほぼ決まります。「何を・なぜ・どうなれば成功か・どこまでやるか」を先に固める。漠然とした目標（例：効率化したい）でなく、測れるゴールに。

【PoC企画】このPoCの企画を、実務で使える形に固めて。
- 背景・課題（なぜやるか）／検証する一番の不確実性（技術的可能性／効果／コスト のどれか）
- 検証仮説（◯◯すれば△△になるはず、を一文で）
- 成功基準・完了基準（測れる合否ライン。例：精度◯%以上／処理◯秒以内／◯人中◯人が迷わず使える）
- スコープ（やること／やらないこと）と最小構成
- 期間・体制・概算コスト・必要データ／環境
- 中止条件（No-Goライン）も明記
漠然とした目標は測れるゴールに直して。曖昧は私に質問して。

参考：PoCはアイデア・技術が実現可能かを本格開発前に小規模で検証する取り組み（NECソリューションイノベータ・解説）— https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20230414_poc.html

## 工程2. 検証設計

【解説】成功基準をどう測るかを設計します。検証項目・指標・データ・手順・環境・リスクを具体化。ここが甘いと「なんとなく動いた」で終わります。

【検証設計】成功基準を確かめる検証を設計して。
- 検証項目（成功基準ごとに、何を確かめるか）
- 評価指標と測定方法（数値・観察、誰がどう判定するか）
- 必要データ（量・質・現実に近いか）と準備方法
- 検証環境（本番に近いか、制約は何か）
- 比較対象（ベースライン・現状との差）が要るか
- 偏り/まぐれを避ける工夫（複数ケース・境界・反復）
- 想定リスク（データ不足・環境差・期間超過）と対応
測定が「印象」でなく「事実」になる設計に。

## 工程3. 実装・準備

【解説】PoCの実装は使い捨て前提で最小に。本番品質（網羅的エラー処理・装飾・最適化・拡張性）は作りません。

【実装・準備】検証設計に沿って、最小で準備して。
- 仮説検証に必要な最小実装だけ（本番品質にしない・使い捨て前提）
- ダミー/手動で代替できる所は代替（全部作り込まない）
- データ準備・環境構築の手順（再現できるように記録）
- 「何を試して何が分かったか」を残すログ設計
作り込みすぎない。検証できれば十分、を徹底して。

## 工程4. 実施・測定

【解説】設計どおり実行し、事実を記録。うまくいった所だけでなく、ダメな所・想定外も残します。

【実施・測定】検証を実施し、結果を事実として記録して。
- 検証項目を順に実行し、指標を測定（数値・ログ・観察メモ）
- 想定どおりにいかない所も、それ自体が結果として記録（隠さない）
- 条件・データ・回数を残し、再現できる形に
- まぐれ/特定条件だけの成功でないか、複数ケースで確認
事実を集める。見栄えの良い1ケースだけで判断しない。

## 工程5. 評価・判定

【解説】成功基準に照らして判定。デモ映え（見栄えはいいが本質未検証）に逃げず、事実で。

【評価・判定】結果を成功基準に照らして判定して。
- 成功基準ごとに ○/× を、数値・事実で
- うまくいった所だけでなく、未達・想定外・副作用も列挙
- 再現性（まぐれでないか）を確認
- 判定：Go（本番化）／No-Go（中止）／Pivot（仮説を変えて再検証）を断言
- サンクコスト（もったいないから続ける）に陥っていないか点検
忖度せず断言。撤退（No-Go）も正当な結論。

## 工程6. 報告・意思決定

【解説】PoCの価値は意思決定に使えること。ステークホルダーが判断できる報告書に。

【報告・意思決定】PoCの結果を、意思決定できる報告書に。
- 目的・仮説／成功基準（先に決めたもの）
- 検証方法／結果（基準ごとに○×、事実・数値、想定外も）
- 判定（Go/No-Go/Pivot＋理由を基準との照合で）
- 次のアクション／本番化で要る投資・リスク／残課題
- 読み手（経営層／現場）に合わせ、結論先・要点先で
誇張せず事実で。未検証は未検証と明記。

## 工程7. 本番移行判断

【解説】Goでも、PoCのコードはそのまま本番にしない。使い捨て品質を本番に持ち込むと技術的負債になります。PoCのまま運用に居座る「PoC死／PoC疲れ」を避ける。

【本番移行判断】Goの場合の本番への橋渡しを整理して。
- PoCコードは捨てる前提（本番は要件定義・設計から作り直す）
- PoCの学び（効いた所・落とし穴・必要な品質特性）を本番要件に変換
- 本番化で新たに要る検証（性能・セキュリティ・データ移行・運用・コスト）
- PoCのまま本番化する誘惑への歯止め（負債を持ち込まない）
- 次フェーズが「実証実験（本番に近い環境での効果測定）」なら、その設計も
学びを引き継ぎ、コードは引き継がない形に。

参考：PoC（概念レベルの実現可能性検証）と実証実験（本番に近い環境での効果測定）は補完関係（JAPAN AI ラボ・解説）— https://japan-ai.co.jp/media/6798/

## ★ AI／生成AIのPoC特化

【解説】AIのPoCは難しさが別格です。学習させてみて初めて結果が分かるため挙動を事前確定しづらく、誤解も生じやすい。だから「どの期間まで試行錯誤し、どの精度になれば完了とするか」を事前に合意するのが要点とされています（@IT・AI用語辞典）。生成AIなら、出力を過信せず正解と突合して実測します。

【AI-PoC】AIを使うこのPoCを、精度を実測する形で設計して。
- 完了基準を事前合意：どの期間まで試行錯誤し、どの精度/再現性になれば「完了」か
- 成功基準は実測できる数値で（体感でなく、正解と突合した誤り率など）
- 検証：プロンプト技法や設定を変えた版を複数、現実に近いデータで実測（効いたと思い込まない）
- 生成AIの出力をそのまま信じず、誤りや幻の情報を能動的に探す
- 過信の点検：流暢な出力を「正しい」と錯覚していないか
- 最終判定は人。AIに合否を決めさせない
精度は数値で、判定は人で。

参考：AI・機械学習は学習させて初めて結果が分かるため、試行錯誤の期間と完了とする精度を事前に確認・合意することが重要（@IT・AI機械学習の用語辞典「PoC」）— https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1906/20/news018.html ／（実例）IPA社会基盤センターによるセキュリティ対策の有効性のPoC実施報告 — https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200623.html

## ★ PoCの落とし穴

- 目的化・成功基準なし：「動いたからOK」で何を証明したか曖昧。→工程1で測れる基準を先に。

- スコープ膨張：検証に要らない作り込みで時間切れ。→最小に削る（工程3）。

- PoC死／PoC疲れ：PoCを繰り返すだけで本番に進まない／一度の失敗で全投資を止める。→中止条件と移行判断を先に決める。

- デモ映えに逃げる：見栄えはいいが精度・実現性は未検証。→事実で評価（工程5）。

- PoCが本番化：使い捨て品質が本番に居座り負債化。→コードは捨て学びを引き継ぐ（工程7）。

- AI過信：流暢な出力を正しいと錯覚。→実測と人の判定（AI-PoC章）。

## ★ PoC企画書／報告書テンプレ

【企画書テンプレ】PoC企画書を1枚で。
- 背景・課題 / 検証する不確実性 / 仮説（一文）
- 成功基準・完了基準（測れる合否ライン）/ 中止条件
- スコープ（やる・やらない）/ 期間・体制・概算コスト / 必要データ・環境
- 検証方法の概要 / 想定リスクと対応
意思決定者が着手可否を判断できる粒度で。

【報告書テンプレ】PoC報告書を1枚で。
- 目的・仮説 / 成功基準 / 検証方法
- 結果（基準ごとに○×、事実・数値、想定外も）
- 判定（Go/No-Go/Pivot＋理由）/ 次のアクション
- 本番化で要る追加検証 / 残課題
誇張せず事実で。未検証は未検証と明記。

## 参考（国内出典・URL付き／種別を明記）

PoCは主に実務概念のため、査読論文より公的機関・学会・専門メディアの整理が中心です。

- IPA 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター：製造プラットフォーム間連携のPoC（概念実証）実施報告（公的機関の実例）— https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200623.html

- @IT（ITmedia）AI・機械学習の用語辞典「PoC（概念実証）」：AIのPoCで期間と完了精度を事前合意（専門メディア）— https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1906/20/news018.html

- NECソリューションイノベータ：PoCとは・進め方（ベンダー解説）— https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20230414_poc.html

- JAPAN AI ラボ：PoCと実証実験の違い（専門メディア）— https://japan-ai.co.jp/media/6798/

注：URL・内容は調査時点（2026年6月）。各サイトで最新情報を再確認すること。上記は査読論文ではなく国内の公的・専門出典が中心（PoCは実務概念のため）。AIの出力は人手検証の上で使い、最終判断は人が行うことを前提とします。出典を出せない主張は載せない。

## 早見表（PoC全体工程）

| 工程 | やること | 1行 |
| --- | --- | --- |
| 1 企画 | 目的・仮説・成功基準・スコープ・体制 | 測れる成功基準と中止条件を先に決める |
| 2 検証設計 | 検証項目・指標・データ・環境・リスク | 印象でなく事実になる測り方を設計 |
| 3 実装準備 | 最小実装・データ・環境 | 使い捨て前提で最小、作り込まない |
| 4 実施測定 | 実行・記録・観察 | 事実を記録、ダメな所も隠さない |
| 5 評価判定 | 基準照合・Go/No-Go/Pivot | デモ映えに逃げず事実で断言 |
| 6 報告 | 報告書・合意 | 意思決定できる粒度で結論先 |
| 7 本番移行 | 橋渡し・追加検証 | コードは捨て学びを引き継ぐ |
| AI-PoC | 精度実測・完了基準合意 | どの精度で完了か事前合意、判定は人 |
| 落とし穴 | — | 基準なし/膨張/PoC死/デモ映え/本番化/AI過信 |

うさうさ研修工房 ｜ PoCは証明。基準を先に、最小で確かめ、事実で判定し、撤退を恐れない。